Na temelju stavka 1. članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.“ br. 68/18), te članka 32. Statuta Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj: 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Biskupija na 5.sjednici, održanoj dana 04.studenoga 2021. godine, d o n o s i

# I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

1. **UVODNE ODREDBE**

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima izvora financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

**II OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S PROCJENOM POJEDINIH TROŠKOVA PO DJELATNOSTIMA**

Članak 2.

Iz predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini izvršiti će se održavanje komunalne infrastrukture za slijedeće komunalne djelatnosti i to:

1. održavanje groblja …………………………….………………… . 860.000,00 kn
2. održavanje nerazvrstanih cesta………………………………..…..1.440.000,00 kn
3. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete…………………….. . 310.000,00 kn
4. održavanje javnih zelenih površina………………………. 100.000,00 kn
5. Održavanje groblja.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje puteva, zelenih i drugih površina unutar groblja. Općina Biskupija raspolaže s11 groblja površine 60.000 ,00 m2. Poslovi održavanja obuhvaćaju košnju trave 3 do 4 puta godišnje, uklanjanje otpadaka cca 5 tona godišnje, održavanje potpornih zidova, uklanjanje šiblja i drugog raslinja 2 puta godišnje

UKUPNO………………………………………………………………….860.000,00 kn

1. Održavanje nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšavanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Općina Biskupija održava ukupno 109 km nerazvrstanih cesta.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: popravke kolnika, održavanje bankina i berme, održavanje objekata za odvodnju , održavanje kolnika u zimskim uvjetima, asfaltiranje manjih površina, košnju trave i održavanje zelenika uz prometnice

UKUPNO………………………..…………………..……………..……1.440.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete.

Pod pojmom „javna rasvjeta“ podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, ukupno 760 rasvjetnih tijela.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća: dobavu i izmjenu žarulja, održavanje elemenata javne rasvjete, održavanje upravljačkog sklopa javne rasvjete.

* redovno održavanja (materijal i rad)………………… ………….. 50.000,00 kn
* troškovi električne energije……………………… ………….…….260.000,00 kn

UKUPNO…………………………………………………………….…310.000,00 kn

1. Održavanje javnih zelenih površina.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločanih i nasipanih površina u parkovima, oprema na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća održavanje 4 dječja igrališta površine 5.000,00 m2 (ručna i strojna košnja trave 3 -4 puta godišnje, sakupljanje otpada, održavanje klupa i košarica), održavanje ukrasnog grmlja i bilja 2 puta godišnje, odvoz smeća sa zelenih površina (čišćenje otpada, čišćenje lišća).

UKUPNO……………………………………….……………………….100.000,00 kn

## ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Članak 3.

Predviđena sredstva za ostvarivanje ovog Programa zasnivaju se na nivou planiranih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te ostalih proračunskih sredstava u 2021. godini i to:

1. Sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa…..….. 360.000,00 kn
2. Ostala proračunska sredstva u iznosu od ……...… …...... ... 2.350.000,00 kn

**Ukupno…………………………………………… ……..... 2.710.000,00 kn**

Članak 4.

Sredstva iz ovog programa uplaćivati će se izvršiocima radova sukcesivno, na osnovu kontrole izvedenih radova, prema ovom Programu i sklopljenim ugovorima o održavanju.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ovog Programa obavljati će se putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjivat će se od 01. 01. 2021. godine.

KLASA: 363-01/21-01/2

URBROJ: 2182/17-01-21-01

Orlić, 04.studenoga 2021. godine

**OPĆINA BISKUPIJA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Predsjednik

Dragan Vukmirović, v.r.