Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 46. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 4/11, 8/12 , 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21) načelnik Općine Biskupija podnosi, Općinskom vijeću, sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na

području Općine Biskupija u 2021. godini

I.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.godinu, podnosi se za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

-javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

-nerazvrstane ceste,

-javna rasvjeta.

II.

Tabelarni prikaz utrošenih sredstava za gradnju komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila** | **Plan za 2021.** | **Izvršenja za 2021.** | **Index** |
| Uređenje Trga Ivana Meštrovića | 31.000,00 | 0,00 | 0 |
| **UKUPNO** | 31.000,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nerazvrstane ceste** | **Plan za 2021.** | **Izvršenje za 2021.** | **Index** |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Uzdolje | 432.000,00 | 407.919,00 | 94 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Ramljane | 450.000,00 | 439.361,56 | 98 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vrbnik i izvor Kosovčice | 580.000,00 | 572.257,18 | 98 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Orlić i Biskupija | 205.000,00 | 0,00 | 0 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Riđane | 460.000,00 | 0,00 | 0 |
| **UKUPNO** | 2.127.000,00 | 1.419.537,74 | 67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Javna rasvjeta** | **Plan za 2021.** | **Izvršenje za 2021.** | **Index** |
| Modernizacija javne rasvjete-zamjena postojećih svjetiljki novom LED rasvjetom | 460.000,00 | 459.000,00 | 100 |
| **UKUPNO** | 460.000,00 | 459.000,00 | 100 |

**PROGRAM SVEUKUPNO: 2.618.000,00 kn 1.878.537,74 kn 72%**

Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini je izvršen je 72% od plana iz razloga prvenstveno iz razloga neizvršenih radova na Rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u naseljima Orlić, Biskupija i Riđane u zadanom roku.

III.

Troškovi gradnje komunalne infrastrukture raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

-Komunalni doprinosi i komunalne naknade 400.000,00 kn

-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 600.000,00 kn

-Prihodi od nefinancijske imovine 200.000,00 kn

-Ostali proračunski prihodi 678.537,74 kn

**-UKUPNO 1.878.537,74 kn**

IV.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-01/22-01/7

URBROJ:2182-17-02-22-01

Orlić, 24 svibnja 2022. godine

Načelnik Općine

Milan Đurđević