Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 32. Statuta Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj: 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 12. sjednici, održanoj dana 29.11. 2022. godine, d o n o s i

# I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

I. UVOD

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2022.godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 23/21) mijenja se i glasi:

„Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda njezina građenja.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se građenje komunalne infrastrukture u 2022.godini za:

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Ovim Programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim Programom nije predviđena gradnja građevina koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

IV. GRAĐEVINE KOMUANLNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 4.

Ovim programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja .

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Članak 5.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u iznosu od 2.484.024,00 kn financirati će se iz:komunalnog doprinos i komunalne naknade u iznosu od 1. 251.252,00 kn, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1. 232.762,00 kn, kako slijedi:

**Naziv / izvor financiranja Procjena troškova**

**Nerazvrstane ceste**

1.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Uzdolje, zamjena postojećeg asfaltnog sloja

507.390,00 kn

1.1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 15.372,00 kn

1.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos i komunalna naknada 200.000,00 km

1.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 322.762,00 kn

2. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Ramljane , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja te zamjena postojećeg asfaltnog sloja 484.417,00 kn

2.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova 13.762,50 kn

2.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos 248.179,50 kn

2.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 250.000,00 kn

3.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Vrbnik: proširenje, postavljanje asfaltnog sloja i zamjena postojećeg asfaltnog sloja

0,00 kn

3.1. Stručni nadzor nad izvođenje radova 0,00 kn

3.2.Izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 kn

4. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Orlić i Markovac , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja i zamjena postojećega asfaltnog sloja

250.000,00 kn

4.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova 10.000,00 kn

4.2. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 120.000,00 kn

4.3. Izvor financiranja: komunalni doprinos 140.00,00 kn

5. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Riđane , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja te zamjena postojećeg asfaltnog sloja

567.217,00 kn

5.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova 15.446,25 kn

5.2. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 240.000,00 kn

5.3. Izvor financiranja:komunalni doprinos 342.663,25 kn

6. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Biskupija , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja te zamjena postojećeg asfaltnog sloja

600.000,00 kn

6.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova 20.419,25 kn

6.2. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 300.000,00 kn

6.3. Izvor financiranja:komunalni doprinos i komunalna naknada 320.419,25 kn

**Sveukupno nerazvrstane ceste 2.484.024,00 kn**

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos i komunalna naknada 1.251.252,00 kn

Sveukupno izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.232.762,00 kn

**Javna rasvjeta**

1. Izgradnja javne rasvjete

33.514,00 kn

1.1.Izvor financiranja: komunalni doprinos i komunalna naknada 33.514,00 kn

**Sveukupno javna rasvjeta 33.514,00 kn**

Sveukupno izvor financiranja:komunalni doprinos i komunalna naknada 33.514,00 kn

VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Članak 6.

Ovim programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Biskupija.

VII. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 7.

-Postojeće građevine koje će se rekonstruirati 2.517.538,00 kn

**-UKUPNO 2.517.538,00 kn**

Članak 8.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

-Komunalni doprinosi i komunalne naknade 1.284.766,00 kn

-Pomoći iz drugog proračuna 1. 232.762,00 kn

**-UKUPNO 2.517.538,00 kn**

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjivati će se od 01. siječnja 2022. godine.“

KLASA: 363-01/22-01/9

URBROJ: 2182-17-01-22-01

Orlić, 29.studenoga 2022. godine

**OPĆINA BISKUPIJA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Predsjednik

Dragan Vukmirović, v.r.