OPĆINA BISKUPIJA

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom

OPĆINE BISKUPIJA

za 2022. godinu

ožujak , 2023.

Sadržaj

[1. UVOD](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606775)

[2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606776)

[3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606777)

[4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606778)

[5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606779)

[*6.* PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606780)

[7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606781)

[8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606782)

[9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606783)

[10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606784)

[11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606785)

[12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606786)

[13. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606787)

[14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606788)

[15. ZAKLJUČAK](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606789)

[16. PRILOZI](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Korisnik\Desktop\Obrazac_izvjesce_PGO_za_2018.docx#_Toc536606790)

1.UVOD

Općina Biskupija se nalazi u Šibensko–kninskoj županiji na prostoru Kosova polja. Općina ima površinu 133,45 km2,što čini 4,4 % teritorije županije.

Prema popisu iz 2021.godine općina Biskupija ima 1177 stanovnika što određuje gustoću naseljenosti 11,38 st/km2.U općini Biskupija postoji 8 naselja i to: Biskupija,Orlić, Markovac,Riđane,Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Vrbnik. Na području općine, po popisu iz 2011. godine , ima 759 domaćinstava.

Na području općine Biskupija djeluje Komunalno društvo Biskupija d.o.o. , koje je u 100% vlasništvu Općine. Odlagalište komunalnog otpada Mala Promina nalazi se na području općine Biskupija, njim je upravljalo Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, a sada upravlja Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin.

Plan gospodarenja otpadom općine Biskupija za razdoblje od 2018.-2022.g. je donesen i objavljen u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije usvajanjem Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za razdoblje od 2018.-2022. (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 6/18) uz prethodnu suglasnost Šibensko-kninske županije.

Člankom 20.stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu:Zakonom) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31.ožujka tekuće godine.

2. OBAVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati:

* obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i Uredbom iz članka 29.stavka 10. Zakona,
* odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i potpada propisanog pravilnikom iz članka 86.stavka 4. Zakona,
* sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
* provedbu Plana gospodarenja otpadom RH,
* donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
* provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
* mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
* predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedince lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju miješanog komunalnog otpada i
* prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci iz članka 26.stavka 11. Zakona.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu mjera u sustavu sakupljanja posebnih kategorija otpada propisanih propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu obaveza na kvalitetan, postojan, i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenjem otpadom, osiguravajući pri tom javnost rada.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE BISKUPIJA

Prostornim Planom uređenja Općine Biskupija je utvrđena Poslovna zona-Komunalna (K3)- postupanje otpadom, površine 9,8 ha. U zoni planirana je sanacija odlagališta otpada Mala Promina, uređenje sanitarnog odlagališta kao privremenog i izgradnja Transfer stanice (pretovarne) na površini cca 12000m2 u funkciji Centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

U okviru Poslovne zone izvršena je planira sanacija postojećeg odlagališta i izgrađena sanitarna deponija na površini cca 5000m2.

Za transfer stanicu rezervirana je posebna prostorna cjelina površine 11100m2.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BISKUPIJA

Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija za razdoblje 2018-2022 godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 6/18).

Nisu rađene izmjene/dopune Plana gospodarenja otpadom

Ishodovana je suglasnost od strane Šibensko-kninske županije

Plan gospodarenja otpadom sadrži:

- analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Biskupija uključujući ostvarenje ciljeva,

-podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

-podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenom otpadom,

-podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

-mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavana nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

-opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

-mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

-mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

-popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

-organizacijske aspekte, izvor i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

-rokove i nositelje izvršenja Plana.

Plan gospodarenja otpadom općine Biskupija izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2022.godine („Narodne novine“, br.3/17).

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BISKUPIJA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području Općine Biskupija miješani komunalni otpad sakuplja tvrtka Komunalno društvo Biskupija d.o.o. Miješani komunalni otpad tvrtka Komunalno društvo Biskupija d.o.o. odvozi na odlagalište „Mala Promina“ koje se nalazi na području Općine , a kojim upravlja Komunalno poduzeće Čistoća i zelenilo d.o.o. iz Knina. Sakupljeni papir se dostavlja u poduzeće Čistoću i zelenilo d.o.o. Knin, tekstil u tvrtku IWONA Podstrana Split, a za ostale izdvojene vrste otpada nije osigurano preuzimanje od ovlaštenih tvrtki iz razloga malih količina otpada.

Na području Općine uspostavljen je sustav gospodarenja otpadom odvojenog sakupljanja otpadom ( postavljeno je pet zelenih otoka).

*Tablica br. 1. Reciklažno dvorište*

|  |  |
| --- | --- |
| RECIKLAŽNO DVORIŠTE | |
| RD planiran prostorno planskom dokumentacijom | *ne* |
| RD planiran planom gospodarenja otpadom | *da* |
| Naziv lokacije RD |  |
| Broj katastarske općine |  |
| Naziv katastarske općine |  |
| Naziv grada /općine koji pokriva RD |  |
| Ishodovana dokumentacija za RD |  |
| Izvor financiranja\* |  |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a |  |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a |  |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RD: |  |

*\*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %*

*Tablica br. 2*

|  |  |
| --- | --- |
| MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE | |
| MRD planiran planom gospodarenja otpadom | *da* |
| Naziv grada /općine koji pokriva MRD | Općina Biskupija |
| Izvor financiranja\* | *EU fondovi 85 %, Općina Biskupija 15%* |
| Iznos predviđen za financiranje | 90.000,00 kn |
| Ukupno utrošeno u financiranje | 84.375,00 kn |
| Naziv pravne osobe koja upravlja MRD: | KDB Biskupija d.o.o. |

*\*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %*

*Tablica br.3*

|  |  |
| --- | --- |
| RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD | |
| RDG planiran prostorno planskom dokumentacijom | *ne* |
| RDG planiran planom gospodarenja otpadom | ne |
| Naziv lokacije RDG |  |
| Broj katastarske općine |  |
| Naziv katastarske općine |  |
| Naziv grada /općine koji pokriva RDG |  |
| Ishodovana dokumentacija za RD | *Lokacijska dozvola: Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Urbroj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Građevinska dozvola: Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Urbroj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Uporabna dozvola: Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Urbroj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Izvor financiranja\* | *JLS, FZOEU, EU…. %* |
| Iznos predviđen za financiranje | kn |
| Ukupno utrošeno u financiranje |  |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RDG |  |

*\*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %*

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE BISKUPIJA

Komunalno društvo Biskupija je korisnicima dostavilo korisnicima 150 spremnika od 80 litara, 320 spremnika od 120 litara, te 44 spremnika od 240 litara za miješani komunalni otpad za kućanstva.

Tablica br. 4. Vrste i količine proizvedenog otpada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrtka ili naziv | Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad) | Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem | Ključni broj otpada | Naziv otpada | Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini)  tona |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200301 | Miješani komunalni otpad | 113,32 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200101 | papir | 1,79 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200110 | odjeća | 2,00 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200139 | plastika | 18,31 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 080317 | toneri | 0,012 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200123 | Oprema za izmjenjivanje topline | 0,24 |
| Komunalno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200135 | Monitori i elektronska oprema | 2,45 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 150107 | Staklena ambalaža | 0,77 |
| Komualno društvo Biskupija d.o.o. | Općina Biskupija | 1177 | 200140 | metal | 0,5 |

Tablica br.5. Količina odloženog otpada na odlagalištu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrtka koja gospodari odlagalištem | Općina/grad iz kojeg se odlaže otpad | Naziv odlagališta | Ukupna količina odloženog otpada  (tona) | Količina biorazgradive komponente (tona) |
| Čistoća i zelenilo d.o.o., Knin | Grad Knin | Mala Promina | cca 5.643 tona |  |
| Općina Biskupija |
| Općina Kijevo |
| Grad Drniš |
| Općina Promina |
| Općina Civljane |
|  |
|  |

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Odlagalište „Mala Promina je službeno odlagalište komunalnog otpada za područje Grada Knina i općina Biskupija, Kijevo i Promina.Odlagalište se nalazi na k.č.br. 1476/2 k.o. Ramljane, a koristi se od 1980.godine. Predviđena je njegova sanacija i zatvaranje, te uspostavljanje transfer stanice u sklopu CGO Bikarac. Sanaciju odlagališta izvršio je grad Knin koji je i nositelj projekta. Općina Biskupija je sudjelovala u troškovima sanacije s 100.000,00 kn dok preostali iznos do 25% vrijednosti projekta financira grad Knin.

Tablica br. 6

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv lokacije odlagališta otpada | *Mala Promina* |
| Broj katastarske općine | *1476/2* |
| Opis\* | *Sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja transfer (pretovarne) stanice* |
| Status korištenja\*\* | aktivno |
| ODLAGALIŠTE OTPADA | |
| Status aktivacije\*\*\* | *Sanirano uz daljnje korištenje* |
| Naziv katastarske općine | *Ramljane* |
| Odlagalište otpada planiran prostorno planskom dokumentacijom | *da* |
| Planom gospodarenja otpadom planirana sanacija | *da* |
| Sanacija započeta | *da* |
| Proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš | *da* |
| Ishodovana dokumentacija za sanaciju | *Lokacijska dozvola: KlasaUP/I-350-05/09-01/168\_Urbroj:2182/1-16/1-10-32*  *Građevinska dozvola: Klasa:361-03/11-01/90, Urbroj:2182/1-16/1-12-12*  *Uporabna dozvola: Klasa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Urbroj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Izvor financiranja\*\*\*\* | *JLS 25 % FZOEU, 75 %* |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | 9.600.000,00 kn |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a | 10.668.800,00 kn |

\*U nekoliko rečenica opisati odlagalište

\*\*Aktivno ili zatvoreno

\*\*\*Sanirano uz daljnje korištenje, U pripremi, Sanirano.

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Biskupija postoje tri lokacije divljih odlagališta otpada na kojima se nalaze znatnije količine otpada prvenstveno građevinskog.

Tablica br.7. Lokacije divljih odlagališta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv divljeg odlagališta | Procijenjena količina otpada u m3 | Najzastupljenija vrste odbačenog otpada | Divlje odlagalište uklonjeno  DA/NE |
| 1. | Čenići | 223 | Građevinski otpad | NE |
| 2. | Uzdolje | 1614 | Građevinski otpad | NE |
| 3. | Lazići | 710 | Građevinski otpad | NE |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tablica 8. Popis uklonjenih divljih odlagališta u 2022.godini

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv uklonjenog divljeg odlagališta | Utrošena financijska sredstva u 2022. God. bez PDV-a | Utrošena financijska sredstva iz proračuna JLS | Utrošena financijska sredstva iz sredstava FZOEU | Utrošena financijska sredstva iz drugih izvora financiranja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,

U 2022.godini su provođene izobrazno-informativne aktivnosti.

Tablica 1. Popis izobrazno-informativnih aktivnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv izobrazno- informativne aktivnosti** | **Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a** | **Izvor financijskih sredstava** |
| *1.* | *Izrada letaka o odvojenom prikupljanu otpada* | *2.700,00 kn* | *Vlastita sredstva* |
| *2.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,

U 2022.godini nisu provođene opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpadom.

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,

Općina Biskupija je do sada nabavila 66 spremnika za odvojeno sakupljanje plastike papira i stakla, te po jedan spremnik za odvojeno sakupljanje metala i tekstila.

Formirano je 5 zelenih otoka na području općine.

Općina Biskupija je nabavila uz pomoć FZOIEU 400 kanti od 120l koji će omogućiti odvojeno sakupljanje i bio otpada, te 150 kanti od 80 l, 50 kanti od 240 l i 520 kanti od 120 l (plastika) iz vlastitih sredstava za odvojeno prikupljanje otpada.

Općina Biskupija je u 2022.godini osigurala odvojeno prikupljanje tekstila i metala, izvršena je izobrazba za iz područja odvojenog prikupljanja otpada.

Za biorazgradivi otpada preporuka je kompostiranje.

Tablica 2. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **broj** | **Vrsta i veličina posuda** | **Broj posuda na dan**  **31.12.2021.** | **Broj posuda na dan**  **31.12.2022.** | **Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a** | **Izvor financijskih sredstava** |
| 1. | 120 l (MKO) | 400 | 400 | 0,00 |  |
| 2. | 80 l | 150 | 150 | 0,00 |  |
| 3. | 240 l | 50 | 50 | 0,00 |  |
| 4. | 120 l (plastika) | 520 | 520 | 0,00 |  |
| 5. | 1100 l (papir) | 5 | 5 | 0,00 |  |
| 6. | 1100 l (plastika) | 5 | 5 | 0,00 |  |
| 7. | 1100 l (staklo) | 5 | 5 | 0,00 |  |
| 8 | 1100 l (papir) | 28 | 28 | 0,00 |  |
| 9. | 1100 l (plastika) | 26 | 26 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta vozila za prikupljanje otpada** | **Zapremina otpada koju vozilo može primiti**  **/m3/** | **Broj vozila na dan 31.12.2021.** | **Broj vozila na dan 31.12.2022.** | **Utrošena financijska sredstva u 2021. god. bez PDV-a** | **Izvor financijskih sredstava** |
| 1. | MAN | 12 | 1 | 1 | 0,00 |  |
| 2. | PIAGGIO | 2 | 1 | 1 | 0,00 |  |
| 3. | Mercedes Atego | 10 | 0 | 1 | 1.032.000,00 | Općina Biskupija |
| 4. | Električno vozilo Garia | 2,5 | 0 | 1 | 372.250,00 | 80% sredstva FZOEU, 20% Općina Biskupija |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 3. Raspolaganje opremom (vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

Tablica 4. Raspolaganje ostalom opremom za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta opreme za prikupljanje otpada** | **Broj opreme na dan 31.12.2021.** | **Brojopreme na dan 31.12.2022.** | **Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a** | **Izvor financijskih sredstava** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

*(Navesti kriterije obračuna količine otpada te odredbe o cijeni komunalne usluge na području jedinice lokalne samouprave*

Kriterij obračuna količine otpada je litra. Cijena je utvrđena odlukom o cijeni komunalne usluge br. 06/01-19.

13. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,

Tablica 5. Provedeni projekti u 2022. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv provedenog projekta** | **Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a** | **Izvor financijskih sredstava** |
| *1.* | *Kamion Mercedes Atego* | *1.032.000,00 kn* | *Općina Biskupija* |
| *2.* | *Električno vozilo za skupljanje odvojenog otpada Garia* | *372.250,00 kn* | *Fond za zaštitu okoliša, Općina Biskupija* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablica br.14. Izvršenje PGO za 2022.godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Predviđeno PGO za 2022 g | Izvršeno  DA/NE/DJELOMIČNO |
| 1. | Provedba edukativnih aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada | da |
| 2. | Nabava kompostera | ne |
| 3. | Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta | da |
| 4. | Podjela već nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada | da |
| 5. | Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu | da |
| 6. | Sanacija odlagališta neopasnog otpada | Da |
| 7. | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš | da |
| 8. | Provedba aktivnosti predviđenim Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | da |
| 9. | Izobrazba sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom | da |
|  |  |  |
|  |  |  |

14. ZAKLJUČAK

Općina Biskupija u 2022.godini je provela u najvećem dijelu aktivnosti koje je trebala provesti sukladno Planu gospodarenja otpadom za 2022.godinu..

Klasa:351-04/23-01/2

Urbroj:2182-17-02-23-02

Orlić, 20.ožujka 2023.godine

Općinski načelnik

Milan Đurđević